# VV-01 Plan de Pruebas de Software

Estándar ISO/IEC 12207 — Proceso de Verificación y Validación

Proyecto: CHASKI ALERT — Sistema de Alerta Comunitaria Intercultural

Código: Doc-PP-001 | Versión: 1.5 | Fecha de Emisión: 22/07/2026

Elaborado por: Alejandro Andrade, Milena Maldonado, Allan Panchi, Alex Trejo

Aprobado por: Ing. Dalton Arévalo

# 1. Introducción y Alcance

El presente Plan de Pruebas establece la estrategia, alcance, herramientas y criterios de aceptación para verificar y validar que el sistema Chaski Alert cumpla con los requerimientos funcionales, de seguridad, usabilidad e interculturalidad establecidos en las fases de diseño y desarrollo.

# 2. Estrategia y Tipos de Pruebas

| Tipo de Prueba | Objetivo | Herramientas Utilizadas |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias Backend | Validar la lógica de schemas y servicios. | PyTest 9.1 / FastAPI TestClient |
| Pruebas Unitarias Web | Validar renderizado de componentes y flujos. | Jest 30 + Testing Library |
| Pruebas Unitarias Móvil | Validar permisos y componentes nativos. | jest-expo 54 |
| Pruebas de API e Integración | Verificar respuestas HTTP y persistencia PostGIS. | Postman / Swagger UI |
| Pruebas Funcionales Web | Comprobar reactividad del mapa Leaflet y avisos. | Google Chrome DevTools |
| Pruebas Funcionales Móviles | Validar el botón SOS, GPS y SMS de contingencia. | Dispositivo Físico Android, Expo CLI |
| Pruebas de Seguridad | Verificar autenticación JWT y control de acceso. | Keycloak Admin Console |
| Pruebas de Usabilidad (UX) | Evaluar satisfacción del usuario con métricas post-estudio. | Cuestionarios SUS, PSSUQ v3, UEQ |
| Evaluación Heurística | Detectar violaciones a estándares de diseño interactivo. | 5 Evaluadores UX según Jakob Nielsen |

# 3. Entorno de Pruebas

- Backend & BD: Servidor FastAPI local/Docker con base de datos chaski_db (PostgreSQL + PostGIS 16).
- Frontend Web: Nodo Next.js versión 16 (React 19).
- Keycloak: Realm chaski-realm configurado con roles Directiva y Comunero.
- Dispositivos Móviles de Prueba: Smartphones Android físicos con versiones 10, 12, 13 y 14 conectados a la red Wi-Fi comunitaria y ejecutando pruebas en zonas rurales sin señal de internet para validar el fallback a SMS.

# 4. Criterios de Aceptación

1. Cobertura funcional: Aprobación del 100% de los casos de uso críticos (Emisión SOS, recepción en mapa, y muro de comunicados).
2. Éxito unitario: Ejecución exitosa de las 104 pruebas unitarias base documentadas (53 backend, 22 web, 29 móvil).
3. Estabilidad: 0 errores críticos y 0 caídas (crashing del APK móvil o caída del backend FastAPI bajo carga normal).
4. Usabilidad: Corrección de todas las incidencias heurísticas con severidad >= 2.5 (P01 a P10 de la escala de Nielsen).

# 5. Responsables

A continuación, se detallan los responsables de este documento, sus roles dentro del proyecto y las funciones específicas asignadas en el marco del Sistema de Gestión de Calidad:

| Nombre | Milena Maldonado |
| --- | --- |
| Rol | Parte del equipo de desarrollo / Analista |
| Categoría profesional | Ing. Software |
| Responsabilidad | Verificar que la planificación cumpla con los estándares de calidad establecidos, supervisar el cumplimiento de los procesos definidos y proponer mejoras continuas en la documentación del proyecto. |
| Información de Contacto | mvmaldonado3@espe.edu.ec |

| Nombre | Alex Trejo |
| --- | --- |
| Rol / Cargo | Líder de Proyecto / Parte del equipo de desarrollo |
| Categoría profesional | Ing. Software |
| Responsabilidad | Coordinar de manera general la planificación del proyecto, organizar las actividades por etapas, controlar su ejecución y asegurar el cumplimiento del cronograma y objetivos establecidos. |
| Información de Contacto | aftrejo@espe.edu.ec |

| Nombre | Alejandro Andrade |
| --- | --- |
| Rol | Backend Developer / Database Developer |
| Categoría profesional | Ing. Software |
| Responsabilidad | Desarrollo de soluciones backend, arquitectura de sistema y control de bases de datos. |
| Información de Contacto | laandrade9@espe.edu.ec |

| Nombre | Allan Panchi |
| --- | --- |
| Rol | Frontend Developer |
| Categoría profesional | Ing. Software |
| Responsabilidad | Desarrollo integral de Frontend, revisión, planificación y diseño de interfaces para usuario; siguiendo lineamientos y demás reglas usabilidad. |
| Información de Contacto | avpanchi@espe.edu.ec |

# 6. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/08/2025 | Versión inicial del Plan de Pruebas | Alejandro Andrade |
| 1.5 | 22/07/2026 | Ampliación a 104 pruebas unitarias, integración de métricas UX y actualización del entorno | Alex Trejo |

________________________                             ___________________________________
  Director de Pruebas                                        Firma del Líder de Proyecto
   Alejandro Andrade                                                  Alex Trejo

# 7. Anexos

Repositorio de Github
Enlace:
https://github.com/Alex-Trejo/INTER_PROYECTO.git
Resultados completos de pruebas: Archivo PRUEBAS_UNITARIAS.md y métricas UX en el repositorio.