# Resultados de Pruebas

Sistema de Alerta Comunitaria Intercultural
CHASKI ALERT

Código: Doc-RP-001 | Versión: 1.5 | Fecha de Emisión: 22/07/2026

Elaborado por: Milena Maldonado, Alex Trejo, Alejandro Andrade, Allan Panchi

# 1. Introducción

El presente informe detalla los resultados obtenidos en la fase de pruebas del proyecto Chaski Alert, desarrollado para optimizar la gestión de emergencias, comunicación comunitaria y geolocalización en tiempo real. Este documento recopila los hallazgos, métricas (incluyendo UEQ, SUS y PSSUQ), incidencias y conclusiones derivadas de la ejecución de 104 pruebas unitarias y 25 casos funcionales.

# 2. Información General

Proyecto: Chaski Alert
Fecha de pruebas: 01/06/2026 – 22/07/2026
Entornos: Python/FastAPI, Next.js, React Native Expo, PostgreSQL+PostGIS, Keycloak.

# 3. Objetivos

## Objetivo General

Evaluar el correcto funcionamiento mediante la ejecución de pruebas planificadas unitarias y de usuario, garantizando confiabilidad y pertinencia cultural.

## Objetivos Específicos

- Verificar que cada módulo opere según criterios.
- Identificar defectos (Backend/Frontend).
- Evaluar la UX mediante pruebas guiadas y heurísticas.
- Validar SMS fallback.
- Confirmar seguridad Keycloak.

# 4. Alcance

Módulo de Emergencias (Móvil/Web), Módulo de Autenticación, Módulo de Comunicados, Módulo UX/UI.
Fuera de alcance: ECU911.

# 5. Metodología

- Pruebas Unitarias: Pytest, Jest, jest-expo (104 ejecutadas en <25s).
- Pruebas Funcionales: Dispositivos físicos.
- Pruebas UX: SUS (80.2), PSSUQ v3, UEQ en 15 participantes.

# 6. Resumen de Resultados por Módulo

| Módulo | Funcionalidades | Total | Exitosos | Fallidos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Login, persistencia Keycloak | 3 | 3 | 0 | Seguro |
| Emergencias | SOS, Geolocalización, SMS | 4 | 4 | 0 | Precisión OK |
| Muro Avisos | Publicar, validar spam | 6 | 6 | 0 | Tests P02 OK |
| Mapa Web | WebSockets Leaflet | 2 | 2 | 0 | Rendering en vivo |
| Evaluaciones UX | SUS, UEQ, PSSUQ | 10 | 10 | 0 | Identidad lograda |
| Pruebas Unitarias | Lógica de control | 104 | 104 | 0 | 100% OK |

# 7. Observaciones Generales

Módulos seguros, flujos críticos cubiertos. Evaluaciones UX confirman alta adopción cultural.

# 8. Problemas Detectados y Acciones Correctivas

8.1 Fallo en cálculo de timeSince(): Husos horarios negativos fallaban (-05:00 -> NaNd). Corregido con Regex.
8.2 Comunicados triviales (P02 Heurística): Texto "aq" era permitido. Backend ahora rechaza.
8.3 Disparo accidental SOS: Se agregó Hold-to-Activate (3s) en móvil.

# 9. Conclusiones

Sistema preparado para despliegue. Emergencias estables y UI bilingüe sumamente exitosa (UEQ +1.66).

# 10. Recomendaciones

Mantener pruebas unitarias en CI/CD. Preparar escalabilidad DB. Simulacro en campo recomendado.

# 11. Responsables

| Nombre | Milena Maldonado |
| --- | --- |
| Rol | Parte del equipo de desarrollo / Analista |
| Categoría | Ing. Software |
| Responsabilidad | Verificar que la planificación cumpla con los estándares de calidad establecidos, supervisar el cumplimiento de los procesos definidos y proponer mejoras continuas en la documentación del proyecto. |
| Información de Contacto | mvmaldonado3@espe.edu.ec |

| Nombre | Alex Trejo |
| --- | --- |
| Rol / Cargo | Líder de Proyecto / Parte del equipo de desarrollo |
| Categoría | Ing. Software |
| Responsabilidad | Coordinar de manera general la planificación del proyecto, organizar las actividades por etapas, controlar su ejecución y asegurar el cumplimiento del cronograma y objetivos establecidos. |
| Información de Contacto | aftrejo@espe.edu.ec |

| Nombre | Alejandro Andrade |
| --- | --- |
| Rol | Backend Developer / Database Developer |
| Categoría | Ing. Software |
| Responsabilidad | Desarrollo de soluciones backend, arquitectura de sistema y control de bases de datos. |
| Información de Contacto | laandrade9@espe.edu.ec |

| Nombre | Allan Panchi |
| --- | --- |
| Rol | Frontend Developer |
| Categoría | Ing. Software |
| Responsabilidad | Desarrollo integral de Frontend, revisión, planificación y diseño de interfaces para usuario; siguiendo lineamientos y demás reglas usabilidad. |
| Información de Contacto | avpanchi@espe.edu.ec |

# 12. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/08/2025 | Versión inicial | Alejandro Andrade |
| 1.5 | 22/07/2026 | Adecuación a Chaski Alert con 104 Unitarias | Alex Trejo |

________________________                             ___________________________________
  Evaluador UX / Pruebas                                      Firma del Líder de Proyecto
   Alejandro Andrade                                                  Alex Trejo

# 13. Anexos

Resultados completos de UX: Informe_Evaluacion_Metricas_ChaskiAlert.md
Resultados unitarios: PRUEBAS_UNITARIAS.md con 104 test ejecutables.
Repositorio de Github: https://github.com/Alex-Trejo/INTER_PROYECTO.git